BÁO CÁO TIẾN ĐỘ

VLAB Chemistry Lab - Chuẩn độ axit-bazơ xác định axit axetic trong giấm

| Phạm vi | Unity project độc lập: VLAB-Unity-ChemistryLab |
| --- | --- |
| Phiên bản | Unity 6.5.6f1 (6000.5.6f1) |
| Ngày cập nhật | 29/08/2026 |
| Trạng thái | Đã có prototype chạy local; đang cải tiến trải nghiệm VR và chất lượng hình ảnh/độ chân thực 3D. |

# 1. Tóm tắt hiện trạng

ChemistryLab hiện là một Unity project độc lập trong VLAB, mô phỏng bài chuẩn độ axit-bazơ để xác định hàm lượng axit axetic trong giấm. Prototype đã chạy local, có logic bài học và cơ chế đánh giá hoàn chỉnh. Trọng tâm giai đoạn tiếp theo là biến scene từ prototype thao tác màn hình thành trải nghiệm VR trực quan bằng thiết bị thật, đồng thời nâng chất lượng hình ảnh và độ chân thực 3D.

# 2. Phần đã hoàn thành

Tách ChemistryLab thành project Unity riêng trong VLAB, không phụ thuộc PhysicsLab.

Xây dựng scene ChemistryLab với phòng lab, bàn thí nghiệm, trạm chuẩn độ, burette NaOH, bình tam giác, chai hóa chất, PPE và biển báo an toàn.

Xây dựng mô hình chuẩn độ có phân biệt trước endpoint, hồng nhạt endpoint và hồng đậm khi quá chuẩn.

Hoàn thiện quy trình ba lượt chuẩn độ đồng quy và tính % m/V CH3COOH.

Tạo điều khiển Desktop bằng chuột cho mục đích kiểm tra local; bảng có thể ẩn để quan sát môi trường lab.

Biên dịch Unity thành công và xác minh end-to-end ba lượt chuẩn độ bằng kiểm tra Editor.

# 3. Ma trận tiến độ

| Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú / bằng chứng |
| --- | --- | --- |
| Project độc lập | Hoàn thành | ChemistryLab tách riêng trong workspace VLAB; Build Settings chỉ có ChemistryLab.unity. |
| Kịch bản chuẩn độ | Hoàn thành | Quy trình PPE → nạp burette → lấy mẫu → chỉ thị → chuẩn độ → ghi kết quả; ba lượt đồng quy. |
| Tính toán hóa học | Hoàn thành | Endpoint 8,33 mL; tính nồng độ CH3COOH và % m/V từ ba lượt hợp lệ. |
| Kiểm thử logic | Hoàn thành | 24/24 ca kiểm thử đạt, gồm endpoint, overshoot, reset, đồng quy và lộ trình liều Desktop. |
| Scene Unity | Hoàn thành | Unity compile thành công; scene có Desktop camera, lab room, trạm burette, bình tam giác, hóa chất và console. |
| Điều khiển Desktop | Hoàn thành | Bảng chuột gọn có thể ẩn; có liều thô, trung bình, mịn và phản hồi trạng thái. |
| Chất lượng hình ảnh & độ chân thực 3D | Đang cải tiến | Bản hiện tại dùng primitive, vật liệu đơn giản và ánh sáng cơ bản nên hình ảnh còn thô/ít chiều sâu. Đang nâng model dụng cụ, texture, ánh sáng, bóng, độ phân giải hiển thị và hiệu ứng dung dịch để tránh cảm giác game 3D đời cũ. |
| Nền tảng XR | Đang hoàn thiện | Giữ XR Interaction Toolkit, ray/select cho nút 3D; tự kích hoạt XR rig khi nhận headset thật. |
| Trải nghiệm VR thực tế | Cần thực hiện | Test bằng headset, chỉnh vị trí tay/camera, collider, teleport và UX trong không gian 3D. |
| Mô hình 3D chất lượng cao | Cần thực hiện | Thay primitive bằng model/texture đã kiểm tra bản quyền; thêm hoạt ảnh chất lỏng và điểm cuối. |
| Android/BLE | Cần thực hiện | Kết nối plugin Android BLE/ESP32 vào ChemistryControllerBridge và test thiết bị thật. |

# 4. Rủi ro và lưu ý

Chưa có bằng chứng kiểm thử trên headset VR thật; trạng thái XR hiện là nền tảng sẵn sàng, không phải xác nhận hoàn thiện phần cứng.

Mô hình hiện dùng primitive Unity để chủ động về bản quyền và tốc độ phát triển; chưa đạt mức hình ảnh của phòng thí nghiệm thương mại.

Vấn đề hình ảnh hiện tại không chỉ là độ phân giải: model đơn giản, texture/vật liệu ít chi tiết, ánh sáng và bóng cơ bản làm scene trông phẳng và thô. Cần cải tiến đồng thời các yếu tố này thay vì chỉ tăng số pixel.

BLE/ESP32 mới có bridge lệnh; chưa phải kết nối Bluetooth hoàn chỉnh.

Mô phỏng hỗ trợ học hóa lượng và an toàn, không thay thế giám sát, SDS hoặc thí nghiệm thật.

# 5. Kế hoạch phát triển tiếp theo

Ưu tiên 1 - VR thực tế: Cắm headset, xác nhận XR rig tự chuyển chế độ, ray tương tác chạm đúng các nút 3D và người học nhìn được burette/bình tam giác ở tầm mắt.

Ưu tiên 2 - Thao tác hóa học trực quan: Bổ sung thao tác cầm chai NaOH, pipette, mở khóa burette, xoay stopcock và hiệu ứng dung dịch đổi màu theo endpoint.

Ưu tiên 3 - Nâng chất lượng hình ảnh và độ chân thực: Thay hình khối primitive bằng model dụng cụ thí nghiệm có nguồn gốc rõ ràng; bổ sung texture/PBR, ánh sáng gián tiếp, bóng mềm, anti-aliasing, độ phân giải phù hợp với headset và hiệu ứng dung dịch. Mục tiêu là nhìn rõ chi tiết mà không còn cảm giác hình ảnh thô kiểu game 3D đời cũ.

Ưu tiên 4 - Đánh giá học tập: Thêm bảng kết quả theo lượt, chấm lỗi thao tác, xuất CSV/PDF và câu hỏi phản tư sau thí nghiệm.

Ưu tiên 5 - Thiết bị: Tích hợp BLE/ESP32, Android build, kiểm tra hiệu năng trên điện thoại/kính VR và hướng dẫn giáo viên.

# 6. Tiêu chí hoàn thành bản VR

Người học đeo headset thấy bàn chuẩn độ ở tầm mắt và di chuyển/teleport an toàn.

Ray hoặc tay VR chọn được từng thao tác mà không có overlay simulator che hình.

Thao tác vật lý và phản hồi màu dung dịch nhất quán với logic endpoint.

Dụng cụ, vật liệu, ánh sáng, bóng và hiệu ứng dung dịch đạt độ rõ/độ sâu phù hợp trên thiết bị mục tiêu, không còn cảm giác scene primitive thô.

Ba lượt đồng quy hoàn thành được bằng VR, không cần điều khiển Desktop.

Có test trên thiết bị mục tiêu và tài liệu hướng dẫn giáo viên/học sinh.